# SHOPGO-369 — DOCUMENTATION AUDIT

Phạm vi đọc: repo GitHub https://github.com/hominhsoniib/Shopgo369 (branch main, commit f2422ad9, clone lúc 2026-09-03) — toàn bộ code (apps/api, apps/web, apps/accounting-service, apps/mobile) + toàn bộ tài liệu (README.md, docs/369-platform-specification.md, apps/api/IMPLEMENTATION_NOTES_AUDIT_RECONCILIATION.md, apps/web/DESIGN_SYSTEM.md, apps/mobile/README.md) + 2 file bạn upload trực tiếp (369-platform-README 03-09.md, BUILD_VERIFICATION_REPORT 2-9.md). File LIVE_TEST_REPORT_3-9.md (thư mục D:\Shopgo-369\Markdown trên máy bạn) CHƯA ĐỌC ĐƯỢC — không có trong repo GitHub và chưa được upload vào chat.

## 1. Tổng quan dự án

369 Platform (ShopGo-369) — marketplace "Shopee mini" cho hộ kinh doanh/thành viên HTX 369, tích hợp bán hàng + kế toán tự động + hệ sinh thái điểm/hoa hồng/đào tạo. Kiến trúc Modular Monolith: NestJS (core, ghi transactional) + Python FastAPI/Celery (đọc + tính báo cáo nặng) + Next.js 14 (web) + Flutter (mobile). Nguồn: docs/369-platform-specification.md mục 1-3.

Dự án đã code xong 6 phase theo roadmap spec (Nền tảng → Bán hàng → Seller Center → Kế toán Hybrid → Hệ sinh thái 369 → Mobile), có audit bảo mật và bổ sung tính năng (audit log, đối soát, quản lý store cho admin) ghi trong IMPLEMENTATION_NOTES_AUDIT_RECONCILIATION.md. Tuy nhiên, đối chiếu trực tiếp với code thật trên GitHub cho thấy một số điểm tài liệu tuyên bố "đã xong"/"đã vá" không khớp với code — chi tiết ở mục 18.

## 2. Danh sách toàn bộ tài liệu đã đọc

| # | File | Nguồn | Chủ đề chính |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | README.md (repo GitHub) | Repo | Kiến trúc tổng thể, cách chạy local, tổng hợp 6 phase, giới hạn còn lại — bản CŨ hơn, không có mục audit bảo mật/unit test |
| 2 | 369-platform-README 03-09.md | User upload | Bản MỚI hơn của README — có thêm mục "Trạng thái & giới hạn 03/09/2026", bảng audit bảo mật 6 mục, 53/53 unit test |
| 3 | docs/369-platform-specification.md | Repo | Tài liệu đặc tả gốc: phân tích, kiến trúc, ERD, workflow, danh sách bảng, API design mẫu, security/SEO/deploy checklist |
| 4 | apps/api/IMPLEMENTATION_NOTES_AUDIT_RECONCILIATION.md | Repo | Ghi chú triển khai: audit log interceptor, đối soát thanh toán, quản lý store cho admin |
| 5 | apps/web/DESIGN_SYSTEM.md | Repo | Token màu/font, component UI, checklist trang đã migrate design system |
| 6 | apps/mobile/README.md | Repo | Cấu trúc mobile app, giới hạn Phase 6 (tự khai) |
| 7 | BUILD_VERIFICATION_REPORT 2-9.md | User upload | Kết quả verify build độc lập (tsc, next build, python import) ngày 02/09/2026, chứa link GitHub repo |
| 8 | LIVE_TEST_REPORT_3-9.md | — | CHƯA ĐỌC ĐƯỢC — không có trong repo, chưa upload |

File không đọc được và lý do: LIVE_TEST_REPORT_3-9.md — không tồn tại trong repo GitHub (đã find toàn bộ repo, không có file này), và bạn chưa upload trực tiếp vào chat. Mọi phần báo cáo liên quan tới nội dung file này đều ghi "CHƯA TÌM THẤY TRONG TÀI LIỆU".

Phân loại theo chủ đề (câu hỏi 3-11 của Nhiệm vụ 2):

- Yêu cầu nghiệp vụ: #3 (mục 1,2,4)

- UI/UX: #5 (Design System), #3 (mục 5.4 cấu trúc URL)

- Frontend: #3 (mục 3.3, 5.5), #5

- Backend/API: #3 (mục 3.5, 3.6, 5.5, 5.6), #4

- Database: #3 (mục 5.1, 5.2, 5.3)

- Auth/RBAC: #3 (mục 7.2), code identity/auth

- Cart/checkout/payment/refund: #3 (mục 4.1, 4.4), #4 (đối soát)

- Deployment/config: #3 (mục 9.2), #1/#2 (hướng dẫn chạy local)

- Test/bug/fix: #7, #1/#2 (mục giới hạn), #4

- Trùng lặp/mâu thuẫn: #1 vs #2 (hai bản README khác nội dung) — xem mục 18.

## 3. Project Knowledge Map

A. Mục tiêu hệ thống: Marketplace cho hộ kinh doanh thành viên HTX 369, tích hợp bán hàng + kế toán tự động hoá ≥80% nghiệp vụ thu-chi + hệ sinh thái điểm/hoa hồng/đào tạo. Mục tiêu năm 1: 500-2000 hộ KD, 1000-5000 đơn/tháng (spec mục 2.1).

B. Đối tượng người dùng: Khách mua hàng (Buyer), Người bán (Seller), Thành viên 369 (Member/Referrer), Admin/Super Admin, Accountant. Một user có thể mang nhiều vai trò đồng thời (spec mục 1.2, 3.2 — xác nhận đúng trong RoleName enum của Prisma schema: SUPER_ADMIN/ADMIN/ACCOUNTANT/SELLER/MEMBER/CUSTOMER, gán qua bảng UserRole nhiều-nhiều).

C. Chức năng chính: Auth, Members (referral 1 tầng), Businesses (KYC), Stores, Catalog, Cart, Checkout/Order, Payment (mock adapter), Shipping, Refund, Promotions, Inventory, Seller Analytics, Accounting (hybrid), Commission, Points, Learning, Admin, Mobile. Khớp đúng danh sách 20 module NestJS thực tế.

D. Kiến trúc: xem mục 4.

E. Frontend: xem mục 5.

F. Backend: xem mục 6.

G. Database: xem mục 7.

H. Authentication: xem mục 8.

I. Product: Prisma model Product (storeId, slug unique, basePrice, status DRAFT/ACTIVE/OUT_OF_STOCK/ARCHIVED). Không có ProductVariant/ProductAttribute dù spec (mục 5.2 ERD, 5.3) mô tả product_variants, product_attributes, product_attribute_values — sản phẩm hiện KHÔNG hỗ trợ biến thể (size/màu...). Xem mục 19.

J. Category: Model Category self-relation cha/con, N-N với Product qua ProductCategory. Route public GET /categories, tạo bởi Admin. Frontend không có trang danh mục (/c/{slug} trong spec 5.4) — chỉ lọc theo category qua query param trên trang chủ.

K. Cart: Hỗ trợ cả user đăng nhập và guest (qua sessionId + header X-Guest-Cart-Id, OptionalJwtAuthGuard), merge khi login. Đây là cách làm khác với spec (spec 4.1 mô tả guest cart bằng localStorage client-side) nhưng là bản triển khai tốt hơn (server-side, đồng bộ đa thiết bị) — không phải bug, là cải tiến hợp lý so với đặc tả gốc.

L. Checkout: POST /orders — tách 1 giỏ hàng đa-store thành N order riêng theo store, trong 1 transaction/store: lock Redis theo sản phẩm → check/giữ kho → tăng atomic usedCount promotion → tạo Order. Khớp cơ chế chống oversell của spec mục 4.1, nhưng khác chi tiết DTO so với spec 5.6 (CheckoutDto thực tế nhận address object trực tiếp + promoCode?, không có items[] — item lấy từ cart hiện có, không có addressId tham chiếu user_addresses đã lưu).

M. Order: OrderStatus đủ 11 trạng thái (PENDING_PAYMENT→...→COMPLETED/CANCELLED/PAYMENT_FAILED/REFUNDED), có OrderStatusHistory audit trail. Timeout 15' tự huỷ qua BullMQ + cron dự phòng 5 phút.

N. Payment: Adapter pattern (payment-gateway.interface.ts), hiện chỉ có MockPaymentGateway. Webhook idempotent qua PaymentTransaction.gatewayTransactionId unique. Có lỗ hổng nghiêm trọng ở endpoint mock-simulate — xem mục 13, 17.

O. Refund: 1 refund/đơn (giới hạn bởi ràng buộc DB ExpenseTransaction @@unique([orderId, category])), duyệt atomic chống race condition 2 admin cùng duyệt. Lý do reject không được lưu vào DB (đã tự ghi nhận trong code). Xem mục 14.

P. User/Profile: Model User + UserAddress + Member (1:1). Trang /member/profile trên web là placeholder tĩnh, không gọi API; mobile không có màn hình profile nào. Đây là gap lớn giữa backend (API đầy đủ) và frontend/mobile (chưa build UI).

Q. Admin: 14 endpoint (dashboard, businesses KYC, stores suspend/reactivate, products moderation, payouts, audit-logs, reconciliation). Không có endpoint tạo sản phẩm cho admin dù tài liệu tuyên bố đã có — xem mục 18.

R. API: Global prefix /api/v1, ValidationPipe whitelist+transform toàn cục, response format chuẩn hoá qua exception filter. ~70 endpoint qua 20 module.

S. Deployment: Docker Compose 1 lệnh chạy toàn bộ (web, api, accounting-service, postgres, redis). Spec đề xuất Vercel (web) + VPS/Railway (api) + managed Postgres có Read Replica thật + managed Redis + Cloudflare R2 (mục 9.2) — CHƯA TÌM THẤY cấu hình hạ tầng production thật nào trong repo (không có IaC, không có docker-compose.prod.yml, không có CI deploy step ngoài ci.yml chạy test).

T. Testing: 6 file *.spec.ts (cart, inventory, members, payment, promotions, refund) khớp đúng danh sách "53/53 test" trong README 03-09. Không có test cho apps/web hoặc apps/mobile. Chi tiết xem mục 16.

## 4. Kiến trúc hệ thống

Đúng như spec mục 3.1/3.6: Modular Monolith NestJS (20 module, ghi transactional) + Python FastAPI/Celery riêng cho báo cáo nặng, chỉ được ghi 4 bảng report (accounting_reports, revenue_forecasts, tax_estimation_snapshots, report_export_files) qua allowlist trong code (report_writer.py: ALLOWED_TABLES). Giao tiếp NestJS→Python qua REST nội bộ + API key tĩnh (X-Internal-Api-Key), không có mTLS như spec đề xuất làm phương án — chấp nhận được vì đây chỉ là 1 trong 2 phương án spec đưa ra.

Sai khác đáng chú ý so với spec:

- Spec 3.6.2 yêu cầu Python đọc từ PostgreSQL Read Replica thật (streaming replication) để không ảnh hưởng Primary. Code chỉ có 2 SQLAlchemy engine (read_replica.py, report_writer.py) trỏ tới 2 URL cấu hình riêng — không có gì trong code chứng minh 2 URL này thực sự là 2 instance Postgres khác nhau (Primary vs Replica); đây phụ thuộc vào cấu hình hạ tầng thật lúc deploy, không kiểm chứng được từ code. CHƯA TÌM THẤY TRONG TÀI LIỆU bằng chứng Read Replica đã được dựng.

- Spec 7.1 yêu cầu Redis lock dùng Redlock; code dùng lock đơn-node (SET NX PX + Lua script release) — tự ghi nhận trong comment code là đánh đổi có chủ đích, chấp nhận được ở quy mô hiện tại.

- Spec 3.6.3 đề xuất Redis Streams cho message queue trung lập NestJS↔Python — CHƯA TÌM THẤY implementation nào của kênh này trong code (giao tiếp thực tế chỉ có REST đồng bộ + Celery Beat độc lập, không có event bất đối xứng thời gian thực).

## 5. Frontend (apps/web, Next.js 14 App Router)

20 route qua 5 route group ((shop), (auth), (member), (seller), (admin)). Toàn bộ 15 trang đã áp dụng Design System (token màu/font, component Button/Card/Badge/PriceTag/ProductCard/EmptyState) theo DESIGN_SYSTEM.md.

Thiếu so với spec mục 5.4 (cấu trúc URL): không có /c/{category-slug} (danh mục), không có /s/{store-slug} (trang gian hàng riêng — backend có GET /stores/:slug nhưng frontend không có trang tiêu thụ nó), slug sản phẩm không kèm -{id} như spec đề xuất (chỉ /p/[slug], không chống trùng SEO bằng id).

Auth phía client: JWT lưu localStorage (accessToken/refreshToken/user), không có cơ chế refresh token nào được dùng (refreshToken lưu nhưng không endpoint nào gọi /auth/refresh — access token hết hạn là phải đăng nhập lại). Chỉ 1/20 trang (change-password) có guard chủ động redirect /login; các trang còn lại dựa hoàn toàn vào lỗi 401/403 từ API.

apiFetch không truyền res.status ra ngoài — caller không phân biệt được lỗi 401 vs 500 một cách đáng tin cậy (chỉ so khớp chuỗi message).

## 6. Backend/API (apps/api, NestJS)

20 module, ~70 endpoint dưới prefix /api/v1. RBAC qua RolesGuard + @Roles(), nhưng ownership (seller chỉ thấy dữ liệu store mình) được enforce thủ công lặp lại trong từng service (không có abstraction chung) — đúng nguyên tắc spec 7.2 ("RBAC ở CẢ API layer LẪN query layer") nhưng cách làm rời rạc khiến dễ sót, và thực tế đã sót ở 2 endpoint (shipping/orders/:orderId, payments/:orderId/status — xem mục 17).

Global: ValidationPipe({whitelist, forbidNonWhitelisted, transform}), exception filter chuẩn hoá response, AuditLogInterceptor gắn ở OrdersController/RefundController/AdminController. Không có rate limiting ở bất kỳ đâu (đã grep trực tiếp package.json và toàn bộ src — không có @nestjs/throttler) — mâu thuẫn với tài liệu, xem mục 18.

## 7. Database (PostgreSQL qua Prisma)

Chuẩn cột id/createdAt/updatedAt/deletedAt áp dụng phần lớn model (không phải 100% — Refund, CommissionTransaction, PointTransaction, ShippingOrder, Payment không có soft-delete, hợp lý vì là ledger append-only). Các idempotency-key quan trọng đều có unique constraint DB-level: IncomeTransaction.orderId, PaymentTransaction.gatewayTransactionId, CommissionTransaction.orderId, ExpenseTransaction @@unique([orderId, category]), PromotionUsage.orderId.

Thiếu so với spec mục 5.3 (danh sách bảng đầy đủ) — các bảng spec liệt kê nhưng KHÔNG có trong schema thật: wallets/wallet_transactions, toàn bộ module notification (notification_templates/logs/preferences), toàn bộ module review (product_reviews/review_images/review_replies), banners, product_variants/product_attributes/product_attribute_values, business_bank_accounts/business_tax_profiles (gộp thành field trong Business), shipping_rate_cache, receivables/payables, store_followers, promotion_conditions (gộp thành field trong Promotion). Đây là phạm vi bị cắt giảm thật so với đặc tả gốc — xem mục 19.

Bảo mật dữ liệu cá nhân: Business.ownerIdCard (số CCCD) lưu plaintext, code tự ghi comment "nên mã hoá ở triển khai thật" — vi phạm trực tiếp yêu cầu spec mục 7.2 ("Mã hoá dữ liệu nhạy cảm... tại rest") và Nghị định 13/2023/NĐ-CP mà spec dẫn chiếu.

## 8. Authentication & Authorization

JWT 2 token độc lập secret (access 15', refresh 7d, không có default yếu — sẽ lỗi rõ nếu thiếu env, đây là điểm tốt). Không có server-side revocation — đổi mật khẩu không vô hiệu hoá token cũ đang lưu hành, tự ghi nhận trong code comment. Refresh token flow tồn tại ở backend + mobile (ApiClient tự retry khi 401) nhưng web hoàn toàn không dùng — inconsistency giữa 2 client cùng 1 backend.

RBAC dùng RolesGuard; không có 2FA cho Admin/Super Admin dù spec mục 7.2 yêu cầu bắt buộc — CHƯA TÌM THẤY bất kỳ route/logic OTP cho admin trong identity/auth.

## 9. Product

Xem mục 3.I. Bổ sung: POST /api/v1/products (tạo sản phẩm) chỉ có JwtAuthGuard, không có RolesGuard — lỗ hổng nghiêm trọng, xem mục 17 finding #1.

## 10. Cart

Xem mục 3.K. Backend nhất quán với mobile app (cùng endpoint /cart, /cart/items/:productId). Web frontend gọi đúng các endpoint này. Guest cart header X-Guest-Cart-Id không được validate định dạng UUID trên hầu hết route (chỉ merge có validate) — rủi ro thấp.

## 11. Checkout

Xem mục 3.L. Web frontend: khi giỏ hàng tạo ra nhiều order (đa-store), chỉ xử lý thanh toán cho orders[0] — tự ghi nhận là thiếu trong code comment, chưa có màn hình thanh toán tuần tự cho từng order. Mobile: không validate field nào ở form địa chỉ trước khi submit, không try/catch khi load shipping methods (có thể crash màn hình).

## 12. Order

11 trạng thái, đúng luồng spec mục 4.1. Sinh orderCode bằng count()+1 không atomic — 2 checkout đồng thời có thể tạo cùng mã, gây lỗi 500 ở request thứ 2 do vi phạm unique constraint (finding #8, mục 17) — rủi ro thật khi có flash-sale/traffic cao đúng như spec mục 6.1 checklist "load test 200 concurrent users" yêu cầu nhưng chưa có bằng chứng đã test (mục 16).

## 13. Payment

Adapter pattern đúng thiết kế spec. Webhook idempotent đúng cách qua unique constraint + so trạng thái PENDING trước khi xử lý. Nhưng POST /payments/mock/simulate (chỉ JwtAuthGuard, không role/ownership/env-gate) tự ký và tự gọi thẳng handler webhook — bất kỳ user đăng nhập nào cũng có thể đánh dấu bất kỳ order nào (không phải của mình) là đã thanh toán thành công, kích hoạt trừ kho + ghi doanh thu + tính hoa hồng. Comment code tự cảnh báo "KHÔNG deploy lên production" nhưng không có gate code nào chặn thật (finding #2, mục 17 — CRITICAL).

GET /payments/:orderId/status không kiểm tra ownership (IDOR — finding #5).

## 14. Refund

Xem mục 3.O. Approve/reject dùng $executeRaw atomic đúng cách chống race condition. Lý do từ chối refund (rejectReason) được validate nhưng không lưu DB — tự ghi nhận trong code, ảnh hưởng khả năng tra soát khiếu nại sau này.

## 15. Admin

14 endpoint. Mâu thuẫn quan trọng với tài liệu: không có endpoint tạo sản phẩm riêng cho admin (POST /admin/products) hay upload ảnh multipart (POST /admin/uploads/image) dù README 03-09.md mục Bảo mật ghi "✅ Đã vá" cho việc này. Trang admin "Thêm sản phẩm" trên web thực tế vẫn gọi POST /products (endpoint seller-only, chính là lỗ hổng finding #1) và vẫn "upload" ảnh bằng cách nhúng base64 vào JSON — xem mục 18.

admin/layout.tsx không có guard auth/role phía client dù tài liệu ghi đã vá — xem mục 18.

## 16. Testing

6 file unit test (cart, inventory, members, payment, promotions, refund service) — khớp đúng danh sách README 03-09 nêu "53/53 PASS" (không tự chạy lại số liệu này, chỉ xác nhận các file test tồn tại và đúng phạm vi được nêu). Không có test cho apps/web, apps/accounting-service, apps/mobile. Không có bằng chứng đã chạy load test 200 concurrent users như checklist go-live spec mục 6.1 yêu cầu — CHƯA TÌM THẤY TRONG TÀI LIỆU. BUILD_VERIFICATION_REPORT (02/09) xác nhận tsc --noEmit sạch và next build 13/13 trang OK tại thời điểm đó, nhưng đây là kiểm tra kiểu/biên dịch, không phải test hành vi.

## 17. Các vấn đề phát hiện

| STT | Vấn đề | File liên quan | Mức độ | Nguyên nhân | Đề xuất xử lý |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POST /products không có RolesGuard — bất kỳ customer nào cũng tạo được sản phẩm, và nếu họ không có store, hệ thống tự gắn sản phẩm vào store active đầu tiên trong DB (không liên quan gì tới họ) | apps/api/src/modules/catalog/products.controller.ts, catalog.service.ts | CRITICAL | Thiếu @Roles()/@UseGuards(RolesGuard) trên handler create(); fallback store-lookup dùng cho luồng admin nhưng không gate theo role | Thêm @Roles(SELLER,MEMBER,ADMIN,SUPER_ADMIN); bỏ fallback "store đầu tiên" hoặc chỉ cho phép khi caller là ADMIN và có chỉ định storeId rõ ràng |
| 2 | POST /payments/mock/simulate cho phép bất kỳ user đăng nhập đánh dấu bất kỳ order nào là đã thanh toán (payment bypass hoàn toàn) | apps/api/src/modules/payment/payment.controller.ts | CRITICAL | Không role/ownership/env-gate; tự ký và tự verify cùng secret trong 1 request | Chặn bằng NODE_ENV !== 'production' guard tại code (không chỉ comment) + thêm ownership check + roles ADMIN-only cho môi trường test |
| 3 | CORS: nhánh cuối return callback(null, true) chạy cho mọi origin, làm vô hiệu allowlist phía trên nó, kèm credentials:true | apps/api/src/main.ts | CRITICAL | Logic allowlist viết đúng ở 2 nhánh trên nhưng nhánh else vẫn trả true thay vì false/reject | Đổi nhánh cuối thành callback(new Error('Not allowed by CORS')) hoặc callback(null, false) |
| 4 | Không có rate limiting ở bất kỳ đâu trong backend (đã grep xác nhận, không có @nestjs/throttler trong package.json) | apps/api/src/main.ts, app.module.ts, toàn bộ src | HIGH | Chưa tích hợp thư viện throttle nào | Thêm @nestjs/throttler, áp riêng cho /auth/* và /payments/mock/simulate |
| 5 | GET /shipping/orders/:orderId không kiểm tra ownership (IDOR) | apps/api/src/modules/shipping/shipping.controller.ts | HIGH | Thiếu ownership check so với endpoint updateTrackingStatus cạnh nó | Thêm check order.userId === user.id ¦¦ store thuộc seller đang gọi |
| 6 | GET /payments/:orderId/status không kiểm tra ownership (IDOR) | apps/api/src/modules/payment/payment.controller.ts | HIGH | Tương tự #5 | Thêm ownership check trước khi trả dữ liệu |
| 7 | CCCD (ownerIdCard) lưu plaintext trong DB, vi phạm yêu cầu mã hoá at-rest của spec + Nghị định 13/2023 | apps/api/prisma/schema.prisma (model Business) | HIGH | Chưa implement mã hoá application-level/pgcrypto | Mã hoá field trước khi lưu (application-level AES hoặc pgcrypto), hoặc tối thiểu mask khi hiển thị |
| 8 | Không có 2FA cho Admin/Super Admin dù spec yêu cầu bắt buộc | apps/api/src/modules/identity/auth/* | MEDIUM | Chưa implement | Bổ sung TOTP/OTP cho role ADMIN/SUPER_ADMIN trước go-live |
| 9 | Promotion usedCount tăng atomic và commit trước khi giữ kho — nếu giữ kho fail (hết hàng) sau đó, usedCount không được hoàn lại | apps/api/src/modules/orders/orders.service.ts, promotions.service.ts | MEDIUM | Thứ tự transaction: tăng usedCount trước, giữ kho sau, không có compensating action cho usedCount | Thêm bước revert usedCount khi order bị cancel do hết kho, hoặc đảo thứ tự (giữ kho trước, áp promo sau) |
| 10 | Sinh orderCode/memberCode bằng count()+1, không atomic — 2 request đồng thời có thể trùng mã, request sau lỗi 500 | orders.service.ts (generateOrderCode), members.service.ts (generateMemberCode) | MEDIUM | Thiếu DB sequence/lock khi sinh mã | Dùng Postgres SEQUENCE hoặc retry-on-conflict thay vì count-based |
| 11 | AdminController.updateProductStatus nhận @Body('status') thô, không qua DTO — bỏ qua ValidationPipe toàn cục | apps/api/src/modules/admin/admin.controller.ts | MEDIUM | Không dùng class DTO như mọi endpoint khác | Tạo UpdateProductStatusDto với @IsEnum(ProductStatus) |
| 12 | Admin "Thêm sản phẩm" trên web vẫn gọi POST /products (endpoint seller-only, chính là lỗ hổng #1), không phải endpoint admin riêng như tài liệu tuyên bố | apps/web/app/(admin)/admin/products/page.tsx | HIGH | Tài liệu (README 03-09) mô tả đã fix nhưng code chưa cập nhật theo | Implement đúng POST /admin/products + POST /admin/uploads/image (multer + kiểm tra magic-bytes) như tài liệu đã mô tả |
| 13 | admin/layout.tsx không có guard auth/role phía client dù tài liệu tuyên bố đã vá | apps/web/app/(admin)/admin/layout.tsx | LOW | Code chưa cập nhật theo tài liệu | Thêm check isLoggedIn()/roles + redirect /login trong layout |
| 14 | Không có cơ chế refresh-token nào được dùng ở web — access token hết hạn phải đăng nhập lại | apps/web/lib/api-client.ts, auth-client.ts | MEDIUM | refreshToken lưu nhưng không có interceptor 401→refresh→retry | Thêm interceptor giống mobile (apps/mobile/lib/core/api_client.dart đã có mẫu đúng) |
| 15 | Tokens lưu localStorage (rủi ro XSS) | apps/web/lib/auth-client.ts | LOW | Thiết kế ban đầu, tài liệu đã tự nhận là chưa vá | Chuyển sang cookie httpOnly (thay đổi kiến trúc auth, làm ở giai đoạn sau theo đúng quyết định đã ghi) |
| 16 | Python report_writer.upsert_report luôn sinh id mới (uuid4()) trước khi INSERT ... ON CONFLICT (id) — do id luôn mới, ON CONFLICT không bao giờ khớp → mỗi lần gọi lại tạo dòng trùng thay vì update | apps/accounting-service/app/db/report_writer.py, gọi từ pnl_calculator.py, monthly_pnl.py, forecast_engine.py, tax_estimation.py | HIGH | Thiếu lookup theo khoá nghiệp vụ (store_id+period) trước khi tạo id | Query theo (storeId, periodType, periodStart, periodEnd) trước, tái dùng id nếu đã có |
| 17 | Celery task tính thuế quý chạy đúng ngày đầu quý nhưng tính theo quý hiện tại (vừa bắt đầu) thay vì quý trước, nên hầu như luôn ra doanh thu ~0 | apps/accounting-service/app/tasks/tax_estimation.py | HIGH | _quarter_range(now) không lùi now về quý trước trước khi tính range | Tính _quarter_range(now - timedelta(days=1)) |
| 18 | GET /internal/reports/pnl docstring nói "không lưu report" nhưng code thực tế gọi hàm có ghi DB — kết hợp #16 gây nhân đôi dữ liệu report mỗi lần gọi lại | apps/accounting-service/app/api/internal/reports.py | MEDIUM | Sai lệch docstring vs code | Sửa docstring hoặc đổi hàm gọi sang bản không lưu, tuỳ ý đồ thật |
| 19 | Không có sản phẩm biến thể (size/màu...) dù spec đặc tả product_variants/product_attributes | apps/api/prisma/schema.prisma | MEDIUM (thiếu tính năng, không phải bug) | Chưa implement | Bổ sung model ProductVariant nếu nghiệp vụ cần bán theo biến thể |
| 20 | Cart mobile cho phép giảm số lượng xuống 0 (không tự xoá dòng, không chặn ở UI) | apps/mobile/lib/features/cart/cart_screen.dart | LOW | Thiếu .clamp(1, ...) như màn hình product detail đã làm | Clamp về 1 hoặc gọi DELETE khi về 0 |
| 21 | CheckoutScreen mobile không try/catch khi load shipping methods — có thể crash màn hình | apps/mobile/lib/features/cart/checkout_screen.dart | MEDIUM | Thiếu xử lý lỗi nhất quán so với các màn hình khác | Bọc try/catch + fallback UI như các màn hình khác đã làm |

## 18. Các điểm mâu thuẫn giữa tài liệu

Đánh dấu MÂU THUẪN theo đúng yêu cầu — không tự chọn phương án, chỉ nêu và giải thích.

MÂU THUẪN #1 — Hai bản README khác nội dung. README.md (repo GitHub, commit hiện tại) KHÔNG có mục "Audit bảo mật vòng 1", KHÔNG có "53/53 unit test", còn ghi Refund/Guest cart là "chưa có API đầy đủ". File 369-platform-README 03-09.md (bạn upload, không có trong repo) lại có đầy đủ các mục này và ghi Refund/Guest cart "✅ đã hoàn thành". Đối chiếu với code thật: Refund và Guest cart thực sự đã implement đầy đủ trong code hiện tại của repo → nội dung của bản README 03-09.md khớp với code hơn, nhưng bản này chưa được commit vào repo (README.md trong repo là bản cũ chưa cập nhật). Đây là vấn đề đồng bộ tài liệu, không phải sai lệch tính năng.

MÂU THUẪN #2 — Bảng "Audit bảo mật vòng 1" (README 03-09) tuyên bố ✅ đã vá 5/6 mục, nhưng code thật chỉ vá đúng 1/6: | Mục trong bảng audit | Tài liệu ghi | Thực tế trong code (đã grep trực tiếp) | |---|---|---| | #1 CORS mọi origin | ✅ Đã vá | CHƯA — vẫn còn dòng callback(null, true) vô điều kiện (finding #3) | | #2 Rate limit @nestjs/throttler | ✅ Đã vá | CHƯA — không có trong package.json hay bất kỳ đâu trong src | | #3 Security headers helmet() | ✅ Đã vá | CHƯA — không có helmet trong package.json, không import ở main.ts | | #4 Admin thêm SP qua endpoint riêng + upload ảnh multipart thật | ✅ Đã vá | CHƯA — không có route POST /admin/products hay /admin/uploads/image, web vẫn gọi /products + base64 | | #5 admin/layout.tsx check role client | ✅ Đã vá | CHƯA — layout không có logic check nào | | #6 Token ở localStorage | ⏳ Chưa vá | Khớp — đúng là chưa vá |

Không thể xác định vì sao có sai lệch này (tài liệu ghi nhận công việc đã làm ở 1 nhánh/phiên làm việc khác nhưng chưa được commit/merge vào code hiện tại của repo, hoặc tài liệu được viết trước khi rollback). Cần người quản lý dự án xác nhận nhánh nào chứa code đã vá thật.

MÂU THUẪN #3 — Nguyên tắc ghi kế toán (tự phát hiện và tự giải quyết trong chính tài liệu dự án). docs/369-platform-specification.md mục 4.2 quy định: "Ghi vào accounting_entries SAU KHI đối soát khớp — KHÔNG ghi kế toán trước khi đối soát." Nhưng mục 3.6.1 của cùng file spec lại quy định: "NestJS ghi bút toán gốc... NGAY khi order.paid xảy ra (real-time)." Hai nguyên tắc này mâu thuẫn nhau trong chính bản spec gốc. IMPLEMENTATION_NOTES_AUDIT_RECONCILIATION.md đã tự nhận diện mâu thuẫn này và chọn giữ hành vi ghi real-time (mục 3.6.1), biến đối soát thành lớp cảnh báo độc lập không chặn sổ sách — đây là quyết định thiết kế có ghi chép rõ ràng, không phải lỗi ẩn, nhưng bản spec gốc chưa được sửa lại cho nhất quán.

MÂU THUẪN #4 — Cấu trúc URL/endpoint đặt tên khác giữa spec và code thật:

- Spec mục 5.4: /c/{category-slug}, /s/{store-slug}, /p/{slug}-{id} → code thật: không có route category/store riêng, /p/[slug] không kèm id.

- Spec mục 5.6: PATCH /api/v1/admin/members/{id}/approve → code thật: approve member nằm ở PATCH /api/v1/members/:id/approve (module members, không phải admin).

- Spec mục 5.6: POST /api/v1/orders body có items[] → code thật: item lấy tự động từ cart, không truyền trong body.

## 19. Các chức năng còn thiếu

So với docs/369-platform-specification.md (đặc tả gốc), các chức năng sau được mô tả trong spec nhưng chưa có trong code:

- Ví điện tử nội bộ (wallets, wallet_transactions, "Ví 369" trong luồng thanh toán mục 4.1) — hoàn toàn chưa implement.

- Thông báo (notification_templates/logs/preferences, Email/SMS/Zalo OA/Push) — không có module notification nào trong apps/api/src/modules.

- Đánh giá sản phẩm (product_reviews/review_images/review_replies) — không có module review.

- Banner/CMS nội dung trang chủ (banners) — không có.

- Biến thể sản phẩm (product_variants, product_attributes) — không có, xem finding #19.

- OTP đăng nhập/checkout qua SMS/Zalo (spec mục 4.1) — auth hiện tại chỉ email+password.

- Tích hợp vận chuyển thật (GHN/GHTK/Viettel Post real-time fee) — hiện dùng phí tĩnh theo ShippingMethod.baseFee.

- Payment Gateway thật (VNPay/Momo/ZaloPay) — chỉ có Mock Gateway (quyết định có chủ đích, đã ghi trong README).

- 2FA cho Admin/Super Admin — chưa có, xem finding #8.

- Mã hoá dữ liệu nhạy cảm at-rest — chưa có, xem finding #7.

- Trang danh mục và trang gian hàng công khai trên web — backend có API, frontend chưa có UI (mục 5, 18-MÂU THUẪN #4).

- Màn hình Member Profile/Referral/Points/Learning trên Mobile — backend đã có API đầy đủ, mobile hoàn toàn chưa có UI (tự nhận trong apps/mobile/README.md).

- Refund/Promotions/Commission/Learning trên Mobile — không có màn hình nào (xác nhận qua khảo sát toàn bộ lib/features/).

- Excel export thực sự lưu và tải được — excel_exporter.py chỉ lưu file tạm ở local disk, chưa upload lên R2/S3, và report_export_files không được ghi dù nằm trong allowlist (finding liên quan mục 17).

Ngược lại — implementation TỒN TẠI nhưng KHÔNG được đặc tả rõ trong spec gốc (tài liệu hoá thêm sau, không phải bug): Audit log interceptor, Payment Reconciliation Log + cron, Admin quản lý Store (suspend/reactivate) — cả 3 đều được ghi nhận đầy đủ trong IMPLEMENTATION_NOTES_AUDIT_RECONCILIATION.md, chỉ là bổ sung sau so với 369-platform-specification.md gốc, không mâu thuẫn.

## 20. Danh sách việc cần làm theo mức độ ưu tiên

### P0 — Phải sửa ngay

- Chặn POST /products bằng RolesGuard đúng và bỏ fallback "gắn vào store đầu tiên trong DB" (finding #1).

- Vô hiệu hoặc gate chặt POST /payments/mock/simulate bằng kiểm tra môi trường thật trong code, không chỉ comment (finding #2).

- Sửa nhánh CORS else để reject origin không hợp lệ, không trả true vô điều kiện (finding #3).

- Thêm rate limiting cho toàn bộ /auth/* và /payments/mock/simulate (finding #4).

### P1 — Quan trọng

- Vá 2 lỗ hổng IDOR (shipping/orders/:orderId, payments/:orderId/status) — finding #5, #6.

- Mã hoá ownerIdCard (CCCD) tại rest — finding #7.

- Đồng bộ lại tài liệu README theo đúng trạng thái code thật (mục 18, MÂU THUẪN #1/#2) — quyết định phiên bản nào là "sự thật" và cập nhật.

- Sửa lỗi tính sai quý thuế trong tax_estimation.py — finding #17 (ảnh hưởng trực tiếp tới số liệu gửi kế toán/HTX).

- Sửa upsert_report để lookup theo khoá nghiệp vụ trước khi insert, tránh nhân đôi report — finding #16, #18.

- Implement đúng endpoint POST /admin/products + upload ảnh multipart thật, đồng thời sửa frontend admin gọi đúng endpoint mới — finding #12.

### P2 — Nên cải thiện

- Thêm interceptor refresh-token cho web (giống mobile đã có) — finding #14.

- Sửa lỗi sinh mã trùng khi đồng thời (orderCode/memberCode) — finding #10.

- Hoàn lại usedCount promotion khi order bị cancel do hết kho — finding #9.

- Chuyển AdminController.updateProductStatus sang dùng DTO validate — finding #11.

- Thêm guard auth/role client-side cho admin/layout.tsx — finding #13.

- Bổ sung try/catch cho CheckoutScreen mobile — finding #21.

- Clamp số lượng cart mobile về ≥1 — finding #20.

### P3 — Có thể làm sau

- 2FA cho Admin/Super Admin — finding #8.

- Chuyển token web từ localStorage sang cookie httpOnly — finding #15 (đổi kiến trúc auth, đã ghi nhận nên làm sau).

- Bổ sung sản phẩm biến thể (ProductVariant) nếu nghiệp vụ thực tế cần — finding #19.

- Hoàn thiện các module còn thiếu ở mục 19 (wallet, notification, review, banner, OTP, shipping/payment gateway thật) theo đúng roadmap Phase đã định.

- Xây UI mobile cho Refund/Promotions/Points/Learning/Member profile.

- Upload thật Excel export lên object storage + ghi report_export_files.

## 21. Kết luận

Codebase hiện thực hoá phần lớn kiến trúc và luồng nghiệp vụ cốt lõi đúng như 369-platform-specification.md đề ra: modular monolith, chống oversell bằng Redis lock + DB transaction, webhook thanh toán idempotent, hoa hồng giới hạn đúng 1 tầng theo pháp lý, kế toán hybrid NestJS+Python. Các cơ chế atomic quan trọng nhất (giữ kho, tăng usedCount promotion, duyệt refund) đều dùng đúng pattern chống race condition.

Tuy nhiên, đối chiếu tài liệu với code thật cho thấy một khoảng cách đáng kể giữa "tài liệu nói đã xong" và "code thật đã xong", đặc biệt ở nhóm bảo mật (CORS, rate limit, helmet, admin upload — mục 18 MÂU THUẪN #2) — đây là nhóm rủi ro cao nhất vì nếu tin tài liệu mà bỏ qua kiểm tra lại, hệ thống sẽ lên production với 3 lỗ hổng CRITICAL còn nguyên (finding #1, #2, #3) trong khi tài liệu khẳng định đã an toàn. Khuyến nghị mạnh: coi mọi mục "✅ Đã vá" trong tài liệu là chưa xác nhận cho tới khi có PR/commit cụ thể chứng minh, và ưu tiên xử lý toàn bộ P0 trước khi đụng tới bất kỳ việc mới nào khác.

File LIVE_TEST_REPORT_3-9.md chưa đọc được nên báo cáo này chưa phản ánh kết quả live-test đã ghi trong file đó — nên bổ sung file này (upload trực tiếp) để hoàn thiện đầy đủ bức tranh trước khi ra quyết định go-live cuối cùng.